南港軟體工業園區二期管理委員會-公開招標採購作業流程圖

第二次招標依據5.3條文辦理

營繕、維護計劃項目

符合5.1及5.2條文

宣佈流/廢標

製作記錄

施作管理

驗收

付款結案、資料收存

製作/修改招標文件

三家以上合格

廠商投標(審核資格附件六)

宣布決價

開標作業

招標公告

網路/報紙(公告期限：附件四)

減價作業

(附件八)

不合格

工作小組委員會

一公告金額以下免審

二審核招標文件

合格

需求單位

籌辦招標相關事宜準備招標文件

文件檢送業主。

：

否

是

超底標

底標內

決標、訂約(七日內)

(附件一)

南港軟體工業園區二期管理委員會-選擇性招標採購作業流程圖

營繕、維護計劃項目

符合5.3條文

決標、訂約(七日內)

施作管理

驗收

付款結案、資料收存

製作/修改招標文件

二家以上合格

廠商投標(審核資格附件六)

宣布決價

比標作業6.10

招標公告

網路/報紙(公告期限：附件四)

呈報業主核准

是

議價作業6.11

標價是否超底標

否

減價作業

(附件八)

超底標

不合格

工作小組委員會

一公告金額以下免審

二審核招標文件

合格

需求單位籌辦相關事宜準備招標文件

否

是

是

底標內

否

廢標/辦理限制性招標/通知投標廠商

(附件二)

南港軟體工業園區二期管理委員會-限制性招標採購作業流程圖

招標相關文件檢送業主。

營繕、維護計劃項目

符合5.4條文

決標、訂約(七日內)

施作管理

驗收

付款結案、資料收存

不合格

製作/修改招標文件

宣布決價

是

減價作業

(附件八)

呈報委員會核准

超底標

是

議價作業6.11

標價是否超底標

工作小組委員會

一公告金額以下免審

二審核招標文件

主管審核

招標文件審查

合格

：

不經公告邀請廠商投標

業主監辦

否

底標內

否

廢標/重新辦理/通知投標廠商

(附件三)

南港軟體工業園區二期管理委員會-招標期限標準規定一覽表

| 條 款 | 類 別 | 最短等標期 |  |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次以後 |  |
| 一‧公開招標（公告天次） |  |  |  |  |  |
|  | 首次採購-符合5.1條文 | 7 |  |  |  |
|  | 後續標案-符合5.2條文 | 5 |  |  |  |
| 二‧選擇性招標（公告天次） |  |  |  |  |  |
|  | 年度預算金額100萬以下 | 5 |  |  |  |
|  | 年度預算金額100萬以上 | 7 |  |  |  |
| 三‧限制性採購（不經公告） |  |  |  |  | 流標者，第二次招標之等標期得縮短，如辦法條約另有規定，應依其規定辦理。 |
|  | 年度預算金額100萬以下 | 3 | ≧ 3 | ≧ 2 |  |
|  | 年度預算金額100萬以上 | 5 | ≧ 3 | ≧ 2 |  |
| 1、辦理公開招標，其自公告日或邀標日起至截止投標或收件日止之等標期，訂定期限如本表一規定。 2、辦理選擇性招標，其自公告日或邀標日起至截止投標或收件日止之等標期，訂定期限如本表二規定。 3、辦理限制性招標，其自邀標日起至截止投標或收件日止之等標期，訂定期限如本表三規定。 4、公告日：指刊登報紙之日。 5、等標期：指發出公告或通知邀請符合資格之廠商投標之日。 6、本表所定等標期，其敘明自公告日或邀標日起算者，應將公告或邀標之當日算入。 7、前項等標期，招標文件規定之截止投標日，以當日下班時間為其截止投標時間始算一日，未達下班時間者該日不算入。 8、截止投標日為星期例假日、國定假日或其他休息日者，以其休息日次日代之。 9、截止投標日為辦公日，而該日因故停止辦公致未達原定截止投標時間者，以其次一辦公日之同一截止投標時間代之。 10、等標期因假日或休息日在期間中而非末日者，算一日。 |  |  |  |  |  |

(附件四)

南港軟體工業園區二期管理委員會-底價訂定流程表

承辦單位　　　　　　底價訂定流程 　　　　檢具文件

底價表呈核

採購預算書及填註預算金額及預估金額並檢附其分析後呈報主管。

- 權責單位承辦人

庶務幹事

‧底價分析表

‧預算金額分析資料

底價表審核

審查預估金額之分析資料

工作小組委員會

‧密封

核定底價

主任委員

‧底價分析表

‧預算金額分析資料

‧以上資料應予密封

‧主任委員

底價表核定後密封

交承辦採購單位

- 承辦採購單位

庶務幹事

- 註：1.預算金額：南港軟體工業園區二期管理委員會預算費用為預算金額。

- 2.預估(計)金額：

- 為該採購之預估決標金額。

- 訂定底價應依預算、規範、歷年決標資料等，並考量成本及市場行情逐項編列，由權責單位提出該採購預估金額及其分析後，呈報主任委員核定。

- 3.訂定底價時機：公開性招標應於開標前定之；選擇性招標之比價/議價前定之；限制性招標議價前訂定底價，應先參考廠商之報價或估價單。

(附件五)

南港軟體工業園區二期管理委員會-投標廠商資格審查記錄表

一、投標案名稱：

二、廠商名稱：

公司負責人(查驗身分證後影印留存)：

受委託人(查驗身分證後影印留存)：

三、資格審查表

| 項次 | 資格項目 |  |  | 文件符合 |  | 文件不符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 營業執照(登記項目) |  |  |  |  |  |
| 2 | 營利事業登記證 |  |  |  |  |  |
| 3 | 資本額 |  |  |  |  |  |
| 4 | 納稅證明(最近二期) |  |  |  |  |  |
| 5 | 無退票記錄之金融機購證證明文件 (最近一年) |  |  |  |  |  |
| 6 | 委託代理授權書 |  |  |  |  |  |
| 註：以上提供證明文件正本或影印本皆須蓋公司大小章。 |  |  |  |  |  |  |
| 會辦人員 |  |  | 記錄 |  |  |  |
| 監辦人員 |  |  | 主持人 |  |  |  |

(附件六)

南港軟體工業園區二期管理委員會-開標/議價/決標/流標/廢標紀錄表

時間：   年   月   日   午   時   分             地點：

| 案號 |  |  |  |  | 開標次別 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 |  |  |  |  | 招標方式 |  |  |  |  |  |  |
| 公告日期 |  |  |  |  | 上網日期 |  |  |  |  |  |  |
| 投標廠商 | 標價 | 優先減價後之標價 | 第一次比減價格後之標價 |  |  | 第二次比減價格後之標價 |  |  |  |  | 第三次比減價格後之標價 |
| 審標結果 /流標原因 /廢標原因 | 一、本案投標廠商計 家，開標前合格投標廠商計 家，審標結果 家符合招標文件規定，其餘 家不合格。 二、 公司報價（減價後）新台幣（下同） 元整最低，且在底價 元整以內，經主持人當場宣布決標。 三、□投標廠商未達三家，經主持人當場宣布流標。 四、□開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 五、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 決標原則、得標廠商及決標金額 | 決標原則： 得標廠商： 決標金額： （中文大寫） 其他： （超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事） |  |  |  |  |  |  | 簽名（或蓋章） 得標廠商代表 |  | （不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章） |  |
| 決標過程 | （註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異議或申訴事件 | （註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會辦人員 | （簽章） |  |  | 記錄 |  |  | （簽章） |  |  |  |  |
| 監辦人員 | （簽章） |  |  | 主持人 |  |  | （簽章） |  |  |  |  |

(附件七)

南港軟體工業園區二期管理委員會-減價作業流程

1.公開招標：開標後最低標者

2.選擇性招標：比價後最低標者

3.選擇/限制性招標：議價者

決標

決標

最低標標價超底標

保留決價

所有有效標比減價

超底標

底標內

否

最低標廠商減價乙次是否標價超底標

標價偏低

比減價最低標超底標

是否比減達三次

公開招標

報請委員會核准

標價顯不合理

提切結擔保

不決價該廠商

次低標辦理限制性招標議價

否

是

否

是

否

否

是

：

是

是

否

是

是

否

否

廢標/重新招標

是

(附件八)